| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ИГЛИН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ОЛО ТӘЛӘК АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 452425, Оло Тәләк ауылы, Ленин урамы, 14а Тел./факс (34795) 2-44-58/2-44-18 e-mail: ulu- telyakselsovet@mail.ru |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЛУ-ТЕЛЯКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 452425, с. Улу-Теляк, ул. Ленина, 14а Тел./факс (34795) 2-44-58/2-44-18 e-mail: ulu- telyakselsovet@mail.ru |
| --- | --- | --- |

Бойороk                                                                                    Распоряжение

«17» март  2016 й		               №05-р                  «17»  марта 2016 г.

В  соответствии  с   Федеральными законами №131-ФЗ  от 06.10.2003 «Об общих  принципах местного  самоуправления», №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»,  на  основании  распоряжения  администрации  муниципального  района  Иглинский  район  Республики Башкортостан  №32-р  от 01.03.2016,    в  целях  усиления  пожарной  безопасности на  объектах и населенных  пунктах  сельского  поселения  в весенне-летний  период 2016  года

1. Утвердить  прилагаемый план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных  пунктов сельского  поселения  Улу-Телякский сельсовет муниципального  района  Иглинский  район на весенне-летний период 2016 года.

2.Рекомендовать руководителям организаций и учреждений всех форм собственности принять меры по выполнению  противопожарных мероприятий.

3.Контроль за  исполнением  настоящего  распоряжения   возложить  на

специалиста 2 категории ВУС  Г.А.Елькину.

Глава сельского  поселения:                                                           Р.З.Сахибгареев

Утвержден

распоряжением главы         сельского поселения

Улу-Телякский     сельсовет муниципального  района       Иглинский   район  РБ

от  17.03. 2016г.№05-р

П Л А Н

мероприятий по обеспечению  пожарной  безопасности  объектов  и  населенных  пунктов   сельского   поселения  Улу-Телякский сельсовет муниципального   района  Иглинский  район

на весеннее- летний  период  2016года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать ревизию силовых и осветительных электрических сетей во всех подведомственных помещениях: -электрощиты; -розетки, выключатели; -электросветильники; -электроприборы | до 20 мая 2016г | руководители предприятий, организаций, учреждений, директор СОШ( по согласованию) |
| 2. | Обеспечить исправность наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на подведомственных объектах: -пожарные краны укомплектованные стволами и рукавами; - пожарные гидранты; - наличие указателей к пожарным водоисточникам | с 25.05. 2016г постоянно | Руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |
| 3. | В целях защиты зданий от разрядов атмосферного электричества необходимо установить молниеотводы | до 20 мая 2016г | Руководители предприятий, организаций, учреждений, директор СОШ(по согласованию) |
| 4. | Обработать огнезащитным составом сгораемые конструкции помещений, зданий кирпичного и бетонного исполнения: -фронтоны; - карнизы; - обрешетки; - стропилы | до 20.05.2016г | глава сельского поселения, руководители предприятий, организаций, учреждений, директор СОШ(по согласованию) |
| 5. | Укомплектовать противопожарным инвентарем все подведомственные объекты в следующем порядке: - огнетушители в кол-ве -2 шт.; - конусообразные ведра - 2 шт.; - топор; - багор; - лопата; - песок в количестве 0,5 куб.м. | до 25 мая 2016г | глава сельского поселения, руководители предприятий, организаций, учреждений(по согласованию) |
| 6. | Осуществить уборку территории от легковоспламеняющего мусора: - сухая трава; - промышленный мусор; - мешки, пластиковые бутылки; - исключить возможность устройства в подвальных помещениях зданий, складов горючих и взрывоопасных материалов; - хранение газовых баллонов в неустановленных местах | до 30.04.2016г | глава сельского поселения, руководители предприятий, организаций, учреждений, директор СОШ, директор СДК (по согласованию) |
| 7. | Организовать активную разъяснительную работу среди населения по соблюдению противопожарной безопасности. В этих целях: - организовать размещение наглядной агитации по мерам пожарной безопасности в быту, в местах массового скопления людей и административных зданиях ЖКХ, компаний, товариществ (листовки, уголки пожарной безопасности, информационные стенды и т.д.) | постоянно | Глава сельского поселения, специалист по делам молодежи, учитель по ОБЖ, директор СОШ, классные учителя |
| 8. | По итогам выполнения плана мероприятий по укреплению пожарной безопасности населенных пунктов и объектов на весеннее -летний период 2016 года представить подробную информацию в отдел ГО и ЧС | до 30.05.2016г | Специалист ВУС, руководители предприятий, организаций, учреждений(по согласованию) |

Исполнитель:   Елькина Г.А.

2-44-22