| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ИГЛИН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ОЛО ТЕЛӘК АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ (БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ИГЛИН РАЙОНЫ ОЛО ТЕЛӘК АУЫЛ СОВЕТЫ) |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЛУ-ТЕЛЯКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (УЛУ-ТЕЛЯКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) |
| --- | --- | --- |

Бойороk                                                                Распоряжение

01  март  2022 й		            №05-р                       01   марта 2022 г.

В  целях заблаговременного  обеспечения своевременной, качественной подготовки и защиты населения и территорий, гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, а также минимализации ущерба  от  негативных  последствий весеннего  половодья на территории  сельского поселения  Улу-Телякский сельсовет  в 2022 году

1.Утвердить  следующий  состав противопаводковой  комиссии    сельского  поселения Улу-Телякский  сельсовет муниципального  района  Иглинский	  район:

Председатель  комиссии:

Чингизов Р.Р.-  глава  СП  Улу-Телякский  сельсовет;

Члены  комиссии:

Бобров И.В.-  начальник ЛПДС «Улу-Теляк» (по согласованию);

Закиров И.Ф.-директор Улу-Телякской СОШ (по согласованию);

Агапов Д.А.-депутат Совета СП;

Гайфуллин А.Ф.- участковый  инспектор(по согласованию).

Секретарь  комиссии: Агарова И.И.- землеустроитель администрации  СП  Улу-Телякский  сельсовет.

2. Утвердить  прилагаемый план  мероприятий   по безаварийному  пропуску  весеннего  половодья  на  территории  сельского  поселения  Улу-Телякский сельсовет муниципального района Иглинский район в 2022 году.

3. Рекомендовать руководителям объектов экономики, учреждениям  сельского поселения выполнить все необходимые меры для безаварийного пропуска паводковых вод и осуществить качественную подготовку аварийно-спасательных технических, инженерных  средств, по выполнению плана мероприятий по безаварийному  пропуску  весеннего  половодья  на  территории  сельского  поселения  Улу-Телякский сельсовет муниципального района Иглинский район в 2022 году.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения   оставляю  за  собой.

Глава  сельского поселения                                                                          Р.Р. Чингизов

Приложение

к распоряжению  главы  сельского

поселения Улу-Телякский сельсовет

муниципального района Иглинский

район Республики Башкортостан

от «01» марта 2022г. № 05-р

## П Л А Н    М Е Р О П Р И Я Т И Й

по безаварийному  пропуску  весеннего  половодья на  территории  сельского  поселения  Улу-Телякский сельсовет муниципального района Иглинский район

в 2022 году

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание противопаводковой комиссии | до 18.03.2022 | Председатель комиссии |
| 2 | Оценка состояния гидротехнических сооружений на территории сельского поселения, их готовности к безаварийному пропуску половодья с составлением акта | до 30.03.2022г. | Паводковая комиссия, землеустроитель администрации СП |
| 3. | Определить перечень населенных пунктов, хозяйств, объектов, материальных ценностей, которые могут быть подвергнуты затоплению | до 20 марта 2022г. | Администрация с/с, руководители организаций(по согласованию) |
| 4. | Проверить состояние плотины прудов в поселке, водосбросов, запорной арматуры, при необходимости провести их ремонт | до 23 марта 2022г., постоянно на период половодья | Администрация с/с, ЛПДС «Улу-Теляк», МУП «Водоканал» (по согласованию) |
| 5. | Вести ежедневный подъем уровня воды в р. Сим | ежедневно, начиная с дня таяния снега | Председатель комиссии |
| 6. | Провести инструктаж с населением и всеми работниками, связанными с пропуском паводка | до 25 марта 2022г. | Администрация с/с, руководители организаций(по согласованию) |
| 7. | Провести вывозку неорганизованного и организованного скопления бытовых отходов в населенных пунктах | до 25 марта 2022г. | Администрация с/с |
| 8. | Завезти продукты питания в д. Казаяк-Кутуш, Симские хутора | до 25 марта 2022г. | Руководитель РАЙПО (по согласованию) |
| 9. | До половодья привести в готовность плав.средства | до 25 марта 2022г. | председатель комиссии |
| 10. | Эвакуирование населения, скота, материальных ценностей из мест затопления | до начала паводка | администрация с/с, паводковая комиссия |
| 11. | Обеспечить своевременные работы по вскрытию водоотводов малых мостов и труб в поселке | до 23 марта 2022г. | председатель комиссии. |
| 12. | Очистить водоотводы в восточной части села за жел. дорожной линией по ул.Новикова с. Улу-Теляк | до 23 марта 2022г. | Администрация с/с, паводковая комиссия |
| 13 | Подготовить технику для проведения мероприятия при возникновении ЧС в период паводка 2022 года | до 25.03.2022 | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 14 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах возможной эвакуации людей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения работ. | на период половодья | Участковый МВД России по Иглинскому району(по согласованию) |
| 15. | Уточнить систему связи и порядок оповещения населения об угрозе подтопления. Назначить в подтапливаемых населенных пунктах ответственных лиц по оповещению связи и оповещению населения | до 25.03.2022г. | Председатель комиссии |
| 16. | Подготовка помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | до 25.03.2022г. | Председатель комиссии, ВРА Улу-Теляк(по согласованию) |

Агарова Ирина Ивановна

8(34795)2-44-22